Приложение 2

| СОГЛАСОВАНО: Председатель ПК МОУ СОШ №30 _______________ Е.С.Кокуева от 06 декабря 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ №30 ___________ Н.Ю. Птицына от 06 декабря 2013 г. |
| --- | --- |

Cоглашение по охране труда между администрацией   и  представительным органом трудового

коллектива

| № п/п | Содержание мероприятия | Единица учета | Кол-во | Стоимость работ | Срок исполнения | Ответственный за мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка заземляющих устройств и изоляции проводов | Помещения | 5 | 13100 руб. | Июль-август | Артамонова Е.А. |
| 2. | Проверка запасных пожарных выходов, перезарядка огнетушителей ОВП-8, и приобретение огнетушителя ОВП-8. | Штуки | 5 10 5 | 3300 руб. 4500 руб. | Январь-июль | Артамонова Е.А. |
| 4. | Проверка периодичности проведения инструктажей по технике безопасности |  |  |  | Сентябрь, март | Артамонова Е.А. Резнова М.Г. |
| 5. | Проверка исправности вентиляционных системы | Пищеблок, мед.кабинет |  |  | Январь, июль | Артамонова Е.А. |
| 9. | Продолжаем ремонт отопительной системы | Помещения 1 этажа школы |  | 100000 руб. | Май-июнь | Артамонова Е.А. |
| 11. | Замена люминесцентных ламп в помещениях школы | Помещения школы | 250 | 7500 руб | Апрель -ноябрь | Артамонова Е.А. Воронов С.А. |
| 13. | Ремонт зала столовой. Установка подвесных потолков. | Зал столовой | 1 | 100000 руб | Август | Силами родителей |
| 16. | Приобретение аптечек |  |  | 1000 руб | Февраль | Исайкина Е.Ф. |
| 17. | Ремонт труб холодного водоснабжения | каб.15, каб. технологии |  | 23000 руб | Январь-ноябрь | Артамонова Е.А. |
| 18. | Проведение медицинского осмотра работников школы |  |  | 15000 руб | Февраль - июль | Птицына Н.Ю. Исайкина Е.Ф. |
| 19. | Проведение профилактического осмотра |  | 40 |  | Июль | Исайкина Е.Ф. |

А К Т

проверки выполнения соглашения по охране труда

Мы , представители  трудового коллектива  в лице Кокуевой Е.С., Артамоновой Е.А., Собеской И.А.

руководителя муниципального  образовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 30 г. Ярославля Птицыной Н.Ю

провели  проверку выполнения соглашения по оздоровлению условий труда за 2012-2013 год по МОУ СОШ № 30, находящемуся по адресу: г.Ярославль, ул. Угличская, 60

| Наименование мероприятия, предусмотренного соглашением. | Какая работа выполнена | Ассигновано по соглашению. | Фактически израсходовано | Оценка кач-ва выполненной работы и эффект прове- денного мероприятия. | Причина невыполнения мероприятия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка заземляющих устройств и изоляции проводов | Выполнено | 13100 руб | 13100 руб | Удовлетворительно | - |
| Проверка запасных пожарных выходов, перезарядка огнетушителей ОВП-8, и приобретение огнетушителя ОВП-8. | Выполнено | 7800 руб | 7800 руб | Удовлетворительно | - |
| Проверка периодичности проведения инструктажей по технике безопасности | Выполнено | - | - | Удовлетворительно | - |
| Проверка исправности вентиляционных системы | Выполнено. Установка вентиляции в мед.кабинете | 2000 руб. | 2000 руб. | Удовлетворительно | - |
| Ремонт отопительной системы I этажа школы | Выполнено частично | 100000 руб | 78000 руб. | Удовлетворительно | - |
| Замена люминесцентных ламп в помещениях школы | Выполнено частично | 7500 руб. | 3200 руб | Удовлетворительно | - |
| Ремонт зала столовой. Установка подвесных потолков. | Выполнено | 100000 руб. | 100000 руб. | Удовлетворительно | - |
| Приобретение аптечек | Выполнено | 1000 руб | 1000 руб | Удовлетворительно | - |
| Ремонт труб холодного водоснабжения | Выполнено | 23000 руб | 21471 руб | Удовлетворительно | - |
| Проведение медицинского осмотра работников школы | Выполнено | 15000 руб | 15000 руб | Удовлетворительно |  |
| Проведение профилактического осмотра | Выполнено | - | - | Удовлетворительно | - |

Директор школы__________________ Птицына Н.Ю.           Представители трудового коллектива                               Кокуева Е.С.

Артамонова Е.А.

Собеская И.А.